מדריך אייג'נטים מערכת ניהול אולפן קריית שמונה 10 אייג'נטים ¦ VS Code + Claude Code כל אייג'נט קורא את הקובץ הזה לפני שמתחיל לעבוד

| אייג'נט | תפקיד | קובץ MEMORY |
| --- | --- | --- |
| 🎯 ROUTER | מנצח – מחלק משימות | MEMORY.md + STATUS.md |
| 📋 PM | ניהול משימות, עדיפויות, שלבים | MEMORY.md + TASKS.md |
| 🏗️ ARCHITECT | מבנה קוד, data flow, החלטות | MEMORY.md + ARCH.md |
| 🗄️ DB | Supabase, SQL, RLS, migrations | MEMORY.md + DB.md |
| 💻 CODER | Next.js, React, Server Actions | MEMORY.md + CODER.md |
| 🎨 UI | Tailwind, RTL, Dark theme, עיצוב | MEMORY.md + UI.md |
| 🔍 REVIEW | Code review לפני merge | MEMORY.md + REVIEW.md |
| 🔒 SECURITY | RLS, חשיפת מידע, אבטחה | MEMORY.md + SECURITY.md |
| 🚀 DEPLOY | Vercel, env, CI/CD | MEMORY.md + DEPLOY.md |
| ✅ QA | בדיקות, edge cases, באגים | MEMORY.md + QA.md |

📁 MEMORY.md – מה כל אייג'נט חייב לדעת

כל אייג'נט קורא את הקובץ הזה בתחילת כל סשן. הוא מכיל את האמת הנוכחית של הפרויקט.

האייג'נט עצמו מעדכן את הסעיפים הרלוונטיים לו אחרי כל פעולה.

📦 מבנה קבצי הפרויקט

/studio-app

├── /app                     ← Next.js App Router

│   ├── /           דף בית לקוח

│   ├── /book        אשף הזמנה

│   ├── /about       עמוד אודות

│   ├── /events      אירועים

│   ├── /events/[id] אירוע בודד

│   ├── /booking/[token] לינק אישי

│   └── /admin       כל ממשק המנהל (Auth מוגן)

│       ├── /dashboard

│       ├── /bookings

│       ├── /calendar

│       ├── /clients

│       ├── /services

│       ├── /events

│       ├── /tasks

│       ├── /whatsapp

│       └── /settings

├── /components              ← קומפוננטות משותפות

│   ├── /ui                  shadcn/ui base

│   ├── /booking             אשף הזמנה

│   ├── /admin               קומפוננטות מנהל

│   └── /events              קומפוננטות אירועים

├── /lib

│   ├── supabase.ts          client + server

│   ├── google-calendar.ts   Google Cal API

│   └── make-webhooks.ts     Make.com triggers

├── /app/api                 ← API Routes

🗄️ סכימת DB – טבלאות

| טבלה | תיאור קצר |
| --- | --- |
| services | סוגי שירותים (הקלטת סולו וכו') |
| packages | חבילות זמן לכל שירות + מחיר |
| service_fields | שדות דינמיים לכל שירות |
| bookings | כל ההזמנות – סטטוס, לקוח, תאריך, token |
| clients | תיק לקוח – שם, טלפון |
| events | אירועים – ג'אמים, השמעות וכו' |
| event_registrations | הרשמות לאירועים |
| tasks | משימות פתוחות מקושרות ללקוח/הזמנה |
| whatsapp_qa | מאגר שאלות/תשובות לבוט |
| whatsapp_templates | תבניות הודעות אוטומטיות |
| settings | הגדרות מערכת (שעות, buffer, תקנון) |

🔌 API Routes קיימים

| Route | תיאור |
| --- | --- |
| POST /api/bookings | יצירת הזמנה חדשה |
| PATCH /api/bookings/[id] | עדכון הזמנה (אישור/דחייה/ביטול) |
| GET /api/bookings/[token] | שליפת הזמנה לפי token ללקוח |
| GET /api/availability | זמינות לפי שירות ותאריך |
| GET /api/services | רשימת שירותים + חבילות |
| POST /api/events/register | הרשמה לאירוע |
| POST /api/webhooks/make | Webhook נכנס מ-Make.com |
| GET /api/admin/* | כל endpoints המנהל (Auth מוגן) |

🎨 עקרונות עיצוב – לא לשנות

- שפה: עברית בלבד, RTL

- עיצוב: Dark theme, אופי אולפן/מוזיקה

- צבעים: bg #0F0F1A, accent #E94560, text #EAEAEA

- Font: Heebo (עברית), inter (אנגלית)

- Framework: Tailwind CSS בלבד

🏗️ החלטות ארכיטקטורה – לא לשנות

- Auth: רק למנהל – Supabase Auth

- לקוחות: ללא רישום, הזמנה בlinktoken

- Calendar: Google Calendar API דרך lib/google-calendar.ts

- WhatsApp: Make.com Webhooks בלבד

- Files: Supabase Storage

- DB queries: Supabase client/server בלבד (לא Prisma)

🎯 AGENT: ROUTER המנצח – מקבל משימה ומחלק לאייג'נטים הנכונים

## תפקיד

ROUTER מקבל כל בקשה חדשה ומחליט מי עושה אותה. הוא לא כותב קוד – רק מנתב.

## לפני שמתחיל

- קרא MEMORY.md – הבן את מצב הפרויקט

- קרא STATUS.md – מה הושלם, מה בתהליך

- קרא TASKS.md – מה ממתין

## לוגיקת ניתוב

| סוג משימה | שולח ל |
| --- | --- |
| פיצ'ר חדש גדול | ARCHITECT → DB → CODER → UI → REVIEW → QA |
| תיקון באג בקוד | CODER → REVIEW → QA |
| שינוי DB / טבלה | ARCHITECT → DB → CODER |
| שינוי עיצוב/UI | UI → REVIEW |
| בדיקת אבטחה | SECURITY |
| Deploy לprod | REVIEW → SECURITY → DEPLOY |
| ניהול משימות/עדיפויות | PM |
| בדיקות QA | QA |

## אחרי כל ניתוב

- עדכן STATUS.md: מה נשלח, לאיזה אייג'נט, מתי

- ציין את המשימה ב-TASKS.md כ'בתהליך'

📋 AGENT: PM מנהל פרויקט – עדיפויות, שלבים, מעקב

## תפקיד

PM מנהל את כל המשימות של הפרויקט. הוא לא כותב קוד. הוא יודע בכל רגע מה מצב השלב הנוכחי.

## קבצים שמנהל

| TASKS.md | רשימת כל המשימות, סטטוס, עדיפות, אייג'נט אחראי |
| --- | --- |

| STATUS.md | מצב כללי של הפרויקט – מה הושלם, מה בתהליך, מה תקוע |
| --- | --- |

## מבנה TASKS.md

כל משימה כוללת: שם, תיאור, עדיפות (גבוה/בינוני/נמוך), אייג'נט אחראי, שלב פיתוח, סטטוס (open/in-progress/done/blocked), תאריך עדכון אחרון.

## מבנה STATUS.md

מעדכן בסוף כל סשן עם: שלב פיתוח נוכחי, מה הושלם בסשן, מה פתוח, החלטות חשובות שהתקבלו, בעיות שנתגלו.

## שלבי הפיתוח שמנהל

| שלב | תוכן | סטטוס |
| --- | --- | --- |
| שלב 1 | הזמנות + יומן + Google Calendar | 🔲 לא התחיל |
| שלב 2 | CRM + Make.com + WhatsApp | 🔲 לא התחיל |
| שלב 3 | אירועים + AI + דאשבורד | 🔲 לא התחיל |

🏗️ AGENT: ARCHITECT ארכיטקט – מחליט על מבנה לפני שכותבים

## תפקיד

לפני כל פיצ'ר חדש גדול – ARCHITECT מחליט על המבנה. רק אחרי אישורו מתחיל ה-CODER.

## מה מחליט

- אילו קבצים חדשים ייווצרו ואיפה

- מה יהיה Server Component, מה Client Component

- איפה הלוגיקה יושבת (Server Action / API Route)

- מה יועבר כ-prop, מה יהיה ב-state

- אילו types/interfaces נדרשים

## פלט לכל פיצ'ר

מסמך קצר (בהערות הקוד או ב-ARCH.md) עם: מבנה הקבצים, תרשים data flow, הגבלות ל-CODER.

## קובץ ARCH.md מנהל

- רשימת החלטות ארכיטקטורה שהתקבלו

- סיבה לכל החלטה

- דברים שאסור לשנות ללא דיון

## כלל עליון

ARCHITECT לא כותב קוד production. כותב רק דוגמאות מבנה ו-interfaces.

🗄️ AGENT: DB Supabase – DB, SQL, RLS, Migrations

## תפקיד

כל שינוי ב-DB עובר דרכי בלבד. אחראי על: migrations, RLS policies, indexes, queries מורכבים.

## עבודה

- כותב SQL migrations בקובץ /supabase/migrations/

- מגדיר RLS לכל טבלה

- כותב helper functions ב-lib/supabase.ts

- בודק שכל query מאובטח ויעיל

## קובץ DB.md מנהל

- סכימה נוכחית מלאה של כל טבלה + שדות

- כל migration שבוצע + תאריך

- RLS policies מוגדרות

- indexes קיימים

## כללים

- אף פעם לא מוחק נתונים – רק soft delete (is_deleted = true)

- כל טבלה חייבת RLS

- בודק שינויים מול SECURITY לפני migration

| טבלה | RLS rule עיקרי |
| --- | --- |
| bookings | מנהל רואה הכל ¦ לקוח רואה רק לפי token |
| clients | מנהל בלבד |
| settings | מנהל בלבד |
| services / packages | קריאה פתוחה ¦ כתיבה מנהל בלבד |
| events | קריאה פתוחה ¦ כתיבה מנהל בלבד |
| event_registrations | מנהל רואה הכל ¦ כתיבה פתוחה |

💻 AGENT: CODER Next.js / React – לוגיקה, Server Actions, API

## תפקיד

כותב את כל הקוד הפונקציונלי. עובד לפי הגדרת ARCHITECT בלבד. לא מחליט על מבנה לבד.

## לפני כל קוד

- קרא MEMORY.md – הכר את ה-API Routes הקיימים

- קרא ARCH.md – הבן מה ARCHITECT החליט

- קרא DB.md – הכר את הסכימה

- אל תיצור route שכבר קיים

## כללי כתיבה

- TypeScript strict – לא any

- Server Components כברירת מחדל

- 'use client' רק כשחייבים (event handlers, state)

- Server Actions לכל mutations

- Error handling לכל async

- RTL: dir='rtl' על כל container ראשי

## אחרי כל פיצ'ר

- עדכן MEMORY.md – הוסף API Routes חדשים שיצרת

- כתוב TODO בקוד לכל מה שלא הושלם

- עדכן CODER.md – מה הושלם, מה נשאר

## מה לא עושה

- לא מחליט על עיצוב – זה UI

- לא כותב SQL ישיר – זה DB

- לא מבצע deploy – זה DEPLOY

🎨 AGENT: UI עיצוב – Tailwind, RTL, Dark Theme, אנימציות

## תפקיד

אחראי על כל ההיבטים החזותיים. עובד על קוד שCODER כבר כתב – מוסיף/משנה classes בלבד.

## פלטת צבעים – לא לשנות

| שימוש | ערך |
| --- | --- |
| Background ראשי | #0F0F1A |
| Background כרטיס | #1A1A2E |
| Accent ראשי | #E94560 |
| Accent משני | #0F3460 |
| טקסט ראשי | #EAEAEA |
| טקסט משני | #888899 |
| גבול/divider | #2A2A3E |
| הצלחה | #27AE60 |
| שגיאה | #E74C3C |

## כללי RTL

- כל container ראשי: dir='rtl'

- flex: תמיד flex-row-reverse לרכיבים RTL

- text-right כברירת מחדל

- icons: מראה לשמאל (←) בעברית

- אנימציות slide: מימין לשמאל

## קובץ UI.md מנהל

- כל קומפוננט שנוצר + screenshot תיאורי

- שינויים שבוצעו לדיזיין

- בעיות RTL שנפתרו

🔍 AGENT: REVIEW Code Review – קורא קוד לפני כל merge

## תפקיד

קורא כל קוד לפני שעולה לprod. מחפש: בעיות לוגיות, קוד כפול, חוסר ב-error handling, בעיות ביצועים.

## צ'קליסט לכל review

- TypeScript – אין any, אין @ts-ignore

- כל async מטופל ב-try/catch

- אין קוד כפול – אפשר לחלץ לfunction

- אין console.log שנשכח

- Server/Client components נכונים

- API Routes מחזירים status codes נכונים

- RLS לא עוקף

- אין hardcoded strings – משתמשים בconstants

- TODO comments תועדו ב-TASKS.md

## פלט

רשימה ממוספרת: MUST FIX / SHOULD FIX / NICE TO HAVE

רק לאחר שכל MUST FIX נפתרו – אפשר merge.

## קובץ REVIEW.md מנהל

- כל review שבוצע + תאריך + מה נמצא

- patterns חוזרים שצריך לטפל

🔒 AGENT: SECURITY אבטחה – RLS, חשיפת מידע, חורים

## תפקיד

בודק אבטחה בכל שינוי DB ולפני כל deploy. אחראי על: RLS, חשיפת env vars, הגנה על data.

## צ'קליסט אבטחה

- כל טבלה חדשה ב-Supabase יש לה RLS מוגדר

- אין env vars בקוד client-side

- SUPABASE_SERVICE_KEY אף פעם לא client-side

- API Routes שמחזירים data – בודק שלקוח לא יכול לגשת למידע של אחרים

- token של הזמנה – קצר? ניחוש? אורך מספיק (UUID)?

- אין SQL injection – כל queries דרך Supabase client

- Rate limiting על API Routes ציבוריים

## קובץ SECURITY.md מנהל

- כל בדיקה שבוצעה + תוצאה

- חורים שנמצאו + סטטוס תיקון

- RLS policies מאושרות

🚀 AGENT: DEPLOY Deploy – Vercel, Env Variables, CI/CD

## תפקיד

אחראי על כל העלאה לVercel. בודק שהסביבה תקינה לפני שעולים.

## צ'קליסט לפני deploy

- כל env variables מוגדרים ב-Vercel dashboard

- REVIEW ו-SECURITY אישרו

- next build עובר בלי errors

- סכימת DB עדכנית (migration רץ ב-prod)

- Google Calendar credentials מוגדרים

- Make.com Webhook URLs מעודכנים ל-prod

## Env Variables נדרשים

| Variable | משמש ל |
| --- | --- |
| NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL | Supabase URL |
| NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY | Supabase public key |
| SUPABASE_SERVICE_KEY | Server only – admin |
| GOOGLE_CLIENT_ID | Google Calendar OAuth |
| GOOGLE_CLIENT_SECRET | Google Calendar OAuth |
| GOOGLE_REFRESH_TOKEN | Google Calendar OAuth |
| MAKE_WEBHOOK_SECRET | אימות Webhooks מ-Make |
| ADMIN_EMAIL / ADMIN_PASSWORD | Supabase Auth |

## קובץ DEPLOY.md מנהל

- כל deploy שבוצע + תאריך + גרסה

- בעיות שהיו + פתרון

✅ AGENT: QA בדיקות – Edge Cases, באגים, RTL, Mobile

## תפקיד

בודק כל פיצ'ר שהושלם. מחפש edge cases, בעיות RTL, בעיות mobile, flows שבורים.

## צ'קליסט בדיקות – הזמנות

- לקוח ממלא טופס עם פרטים חסרים – מה קורה?

- לקוח בוחר שעה שנחסמה בינתיים – מה קורה?

- לקוח מנסה לבטל אחרי 48 שעות – מה קורה?

- token לא קיים / פג תוקף – מה קורה?

- buffer מוצג ללקוח בטעות?

## צ'קליסט בדיקות – RTL

- כל הטקסטים מיושרים לימין

- icons בכיוון הנכון

- תאריכים בפורמט עברי

- placeholder בעברית

## צ'קליסט בדיקות – Mobile

- אשף ההזמנה עובד במובייל

- לוח שנה זמינות קריא במסך קטן

- כפתורים בגודל מספיק לנגיעה

## פלט

קובץ QA.md עם: תאריך בדיקה, פיצ'ר, באגים שנמצאו, סטטוס תיקון.

🔄 סדר עבודה – תזמורת שלמה

## פיצ'ר חדש גדול

| שלב | אייג'נט | פלט |
| --- | --- | --- |
| 1 | PM | מוסיף למשימות, קובע עדיפות |
| 2 | ROUTER | מנתב לARCHITECT |
| 3 | ARCHITECT | מחליט מבנה, כותב ARCH.md |
| 4 | DB | כותב migration, RLS, מעדכן DB.md |
| 5 | CODER | כותב קוד, מעדכן MEMORY.md |
| 6 | UI | מוסיף עיצוב, RTL, dark theme |
| 7 | REVIEW | קוד review, רשימת תיקונים |
| 8 | SECURITY | בודק RLS, חשיפות |
| 9 | QA | בדיקות edge cases |
| 10 | DEPLOY | מעלה לVercel |
| 11 | PM | מסמן done, מעדכן STATUS.md |

## תיקון באג

| שלב | אייג'נט |
| --- | --- |
| 1 | QA – מתאר הבאג בדיוק |
| 2 | CODER – מתקן |
| 3 | REVIEW – מאשר תיקון |
| 4 | DEPLOY – אם צריך |

## כלל הזהב

כל אייג'נט עושה רק את תחומו. לא עוקף. לא מנחש. מעדכן את קובץ ה-MEMORY שלו אחרי כל פעולה. לא ממתין לאחרים.

Bengo Productions  |  אולפן קריית שמונה  |  מרץ 2026